## Slide 1
发布评估会议
项目经理 | 
报告日期 | 
Notes: 发布对象包含生产部
准入条件：依据自定义过程完成所有验证阶段活动，所有缺陷均已给出结论并遗留缺陷经过评估。
发起人：项目经理
主持人：项目经理
参与人：产品总监、产品经理、项目主控、项目经理、项目系统组、技术支持工程师、QA、NPE、PE、计划、品质

## Slide 2
目录
HIKVISION Internal
2
HIKVISION Internal
产品及验证情况介绍
1
确认发布材料
3
4
5
2
发布质量目标
遗留问题说明及后续计划
发布检查结果澄清

## Slide 3
产品及验证情况介绍
1、待发布型号列表。
2、产品回顾：介绍产品功能、性能、可靠性等需求的实现情况，针对变更的需求及未实现的需求，进行风险评估，分析对用户的影响及对市场的影响，并制定风险应对计划。
必要时可进行产品现场演示。
3、介绍该产品已完成的验证活动，包括集成测试/产品试制/系统测试/硬件测试/市场准入检测，对测试轮次，测试覆盖等情况进行说明。

## Slide 4
发布质量目标
1、QA对如下相关的质量目标对应的数据进行分析并澄清。
发布遗留缺陷DI值（DI=高级别缺陷*10+中级别缺陷*3+低级别缺陷*1）
缺陷遗留率
生产验证一通率
Notes: 缺陷遗留DI=高级别缺陷*10+中级别缺陷*3+低级别缺陷*1

## Slide 5
遗留问题说明及后续计划
1、对于未解决（delay）的高严重级别缺陷，及影响用户使用问题，需结合测试人员意见进行风险评估，并给出对应的规避措施。
需在会前准备缺陷列表/缺陷分析报告
2、维护计划/版本升级计划：针对本次发布遗留缺陷明确的后续措施（责任人、时间）
Notes: 集成测试/产品试制/系统测试/硬件测试/市场准入检测

## Slide 6
确认发布材料
如：
用户文档是否完成评审
纸质说明书是否有库存
配套光盘内容
产品物料代码是否齐备
确认备料问题
是否知会标签工程师
可根据发布检查单来确认发布材料是否齐全

## Slide 7
发布检查结果澄清

## Slide 8
HIKVISION Internal
Thanks 